Дом по ул. Горького,25/5 в г. Ейске

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ

расходов на ремонт, техническое обслуживание,

содержание дома и управление им за 2015 год

| № пп | показатели | Годовая смета, руб. | Факт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата труда штатного персонала с отчислениями в социальные фонды | 225795 | 215238 |
| 2 | Расходы по услугам связи, электроэнергии, аренде офиса, оргтехники, транспорта, используемых для производственных целей | 18000 | 18000 |
| 3 | Ревизия, ремонт ВРУ, техобслуживание этажных электрощитовых, замена светильников и электролампочек в подъездах, стоимость электроэнергии, потреблённой в МОП | 6000 | 5890 |
| 4 | Ревизия и прочистка канализации, ремонт колодцев | 5000 | 8300 |
| 5 | Техобслуживание и контрольная опрессовка фасадного газопровода и газовых стояков, входящих в общее имущество МКД (наружные сети) | 1200 | 12776 |
| 6 | Ревизия вентканалов в квартирах | 5000 | 4920 |
| 7 | Ремонт водостоков местами | 3800 | 3606 |
| 8 | Замена и регулировка доводчиков, кодовых замков, герметизация входных дверей, окон в подъездах | 2000 | 2235 |
| 9 | Непредвиденные и прочие хозяйственные затраты - уходные санитарно-технические работы на прилегающей к дому территории (покос сорной растительности, благоустроительные работы, запас песка) | 2500 | 13568 |
| 10 | Аварийно-диспетчерское обслуживание дома | 20500 | 0 |
| 11 | Расчётно-кассовое обслуживание банка | 1000 | 1027 |
| 12 | Материальные ценности для ремонта и хозяйственных нужд | 5000 | 9205 |
|  | Итого: | 295795 | 294765 |
|  | Капитальный ремонт инженерных систем всего: в т.ч. водоснабжение водоотведения |  | 23265 18765 4500 |

Отчёт о выполнении плана

| №№ пп | Перечень мероприятий по ремонту дома и подготовке к работе в зимних условиях | Исполнитель | По смете расходов, руб. | Израсходовано руб. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ревизия вентканалов в квартирах | ТСЖ «АВГУСТ», ООО «Универсал» | 5000 | 4920 | выполнено |
| 2. | Периодический осмотр и ремонт водостоков местами | ТСЖ «АВГУСТ» | 3800 | 3606 | выполнено |
| 3. | Ревизия и прочистка канализации, ремонт колодцев | подрядная организация | 5000 | 8300 | выполнено |
| 4. | Регулировка доводчиков, кодовых замков, герметизация входных дверей, окон в подъездах | ТСЖ «АВГУСТ» | 2000 | 2235 | выполнено |
| 5. | Техобслуживание и контрольная опрессовка фасадного газопровода и газовых стояков, входящих в общее имущество МКД (наружные сети) | ТСЖ «АВГУСТ», ООО «Ейскгоргаз» | 1200 | 12776 | выполнено |
| 6. | Ревизия, ремонт ВРУ, техобслуживание этажных электрощитовых, замена светильников в подъездах, замена электролампочек в МОП | ТСЖ «АВГУСТ», подрядная организация | 6000 | 5890 | выполнено |
| 7. | Материальные ценности для ремонта и хозяйственных нужд | ТСЖ «АВГУСТ» | 5000 | 9205 | выполнено |
| 8. | Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание дома | ООО «Тулпар» | 20500 | 0 | 0 |
| 9. | Непредвиденные и прочие хозяйственные затраты - уходные санитарно-технические работы на прилегающей к дому территории (покос сорной растительности, благоустроительные работы, запас песка) | ТСЖ «АВГУСТ», собственники жилья | 2500 | 12568 | выполнено |
|  | Итого: |  | 51000 | 60500 |  |
|  | Капитальный ремонт инженерных систем всего: в т.ч. водоснабжение водоотведения |  |  | 23265 18765 4500 | выполнено |

текущего ремонта и подготовки к эксплуатации в зимних условиях 2015-2016 г.г. жилого дома по ул. М.Горького,25/5