- ОТЧЕТ ЗА 2010, 2011 ГОДЫ

Утвержден решением Совета Ейского

городского поселения Ейского района

от 30 августа 2012 года № 47/3

ОТЧЕТ

о реализации реестра наказов избирателей за 2010, 2011 годы

| № п/п | Содержание наказа | Информация о выполнении | Срок выполнения | Объем финансирования из средств местного бюджета, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Северо-западный избирательный округ № 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт тротуара по улице Ясенской, от улицы Первомайской до улицы Р.Люксембург | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнен ремонт тротуара по улице Ясенской, от улицы Первомайской до улицы Р.Люксембург | 01.06.2010 -30.06.2010 | 21 750,00 |
| 1.2 | Асфальтирование дороги по улице Ясенской | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Ясенской, от улицы Р.Люксембург до улицы Шмидта | 01.06.2010 -30.06.2010 | 180 000,00 |
| 1.3 | Грейдирование дороги по улице Ясенской, от улицы Армавирской до улицы К.Либкнехта | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Ясенской, от улицы Армавирской до улицы К.Либкнехта | 01.06.2010 -30.06.2010 | 110 000,00 |
| 1.4 | Грейдирование дороги по улице Ясенской, от улицы Хмельницкого до улицы Харьковской | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Ясенской, от улицы Хмельницкого до улицы Харьковской | 01.04.2011 -30.04.2011 | 80 000,00 |
| 1.5 | Грейдирование дороги по улице Московской, от улицы Сазонова до улицы Безымянной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Московской, от улицы Сазонова до улицы Безымянной | 01.04.2011 -30.04.2011 | 22 320,00 |
| 1.6 | Грейдирование дороги по улице Котовского, от улицы Московской до улицы Армавирской | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Котовского, от улицы Московской до улицы Армавирской | 01.04.2011-30.04.2011 | 8 400,00 |
| 1.7 | Строительство тротуаров по улице Армавирской, от маслоцеха до оптового рынка | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по строительству тротуаров по улице Армавирской, от маслоцеха до оптового рынка | 01.04.2011 -30.04.2011 | 480 000,00 |
| 1.8 | Грейдирование дороги по улице Комсомольской, от улицы К.Либкнехта до улицы Б.Хмельницкого | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Комсомольской, от улицы К.Либкнехта до улицы Б.Хмельницкого | 01.04.2011 -30.04.2011 | 8 435,00 |
| 1.9 | Грейдирование дороги по улице Безымянной, от улицы Пушкина до улицы К.Либкнехта | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Безымянной, от улицы Пушкина до улицы К.Либкнехта | 01.04.2011 -30.04.2011 | 8 435,00 |
| 1.10 | Грейдирование дороги по улице Безымянной, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Армавирской | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Безымянной, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Армавирской | 01.04.2011 -30.04.2011 | 12 250,00 |
| 1.11 | Реконструкция дороги по улице Безымянной, от улицы Пушкина до улицы Московской | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по реконструкции дороги по улице Безымянной, от улицы Пушкина до улицы Московской | 01.06.2011 -30.06.2011 | 105 000,00 |
| 1.12 | Текущий ремонт дороги по улице Р.Люксембург, от улицы Седина до улицы Ясенской | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Р.Люксембург, от улицы Седина до улицы Ясенской | 05.07.2010 -30.07.2010 | 800 000,00 |
| 1.13 | Грейдирование дороги по улице Труда, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Харьковской | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Труда, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Харьковской | 23.08.2010 - 30.08.2010 | 12 250,00 |
| 1.14 | Грейдирование дороги по улице О.Кошевого, от улицы Армавирской до улицы Московской | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице О.Кошевого, от улицы Армавирской до улицы Московской | 01.04.2011 -30.04.2011 | 8 435,00 |
| 1.15 | Грейдирование дороги по улице Одесской, от улицы Безымянной до улицы Комсомольской | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Одесской, от улицы Безымянной до улицы Комсомольской | 01.04.2011 -30.04.2011 | 20 212,00 |
| 1.16 | Отсыпка дороги (ямы) по улице Повстанческой до улицы Одесской у детского сада | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по отсыпке дороги по улице Повстанческой до улицы Одесской у детского сада | 18.06.2010 -15.07.2010 | 20 000,00 |
| 1.17 | Текущий ремонт дороги по улице Партизанской, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Армавирской | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Партизанской, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Армавирской | 19.07.2011 -02.08.2011 | 18 000,00 |
| 1.18 | Грейдирование дороги по улице Пушкина, от улицы Полевой до улицы Котовского | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Пушкина, от улицы Полевой до улицы Котовского | 01.04.2011 -30.04.2011 | 18 988,00 |
| 1.19 | Оборудование дополни-тельного ограждения на спортивной площадке школы № 20 | муниципальным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 20 г. Ейска выполнены работы по оборудованию дополнительного ограждения на спортивной площадке школы за счет внебюджетных средств | 14.07.2010 - 17.07.2010 | - |
| 1.20 | Освещение улицы Ясенской, от улицы Первомайской до улицы Шмидта | закрытым акционерным обществом "Сельхозэнерго" выполнены работы по установке 6 светильников с лампами ДРЛ-250 на улице Ясенской, от улицы Октябрьской до улицы Калинина | 16.03.2011 - 28.03.2011 | 66 175,00 |
| 1.21 | Газификация поселка Берегового | на условиях софинансирования продолжено выполнение работ по строительству системы газоснабжения поселков Морского и Берегового, выполнен технический надзор и проведены испытания системы | 16.03.2011 - 18.11.2011 | 1 014 945,00 |
| 1.22 | Газификация поселка Морского |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 3 015 595,00 |
| 2. Северный избирательный округ № 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Грейдирование дороги в переулке Морском, от улицы Шмидта до улицы Калинина | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по грейдированию дороги в переулке Морском, от улицы Шмидта до улицы Калинина | 16.07.2010 - 30.09.2010 | 28 750,00 |
| 2.2 | Текущий ремонт дороги по улице Победы, от улицы Шмидта до улицы К.Маркса | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Победы, от улицы Шмидта до улицы К.Маркса | 13.04.2011 - 13.05.2011 | 121 600,00 |
| 2.3 | Асфальтирование дороги по улице Шмидта (в районе конечной остановки маршрута № 7) | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия дороги по улице Шмидта, в районе конечной остановки маршрута № 7 | 17.09.2010 - 30.09.2010 | 3 260 875,00 |
| 2.4 | Благоустройство дороги по улице Портовая Аллея, от улицы Нижнесадовой до улицы Пляжной | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Портовая Аллея, от улицы Нижнесадовой до улицы Пляжной | 01.10.2010 - 30.10.2010 | 5 433 339,00 |
| 2.5 | Грейдирование дороги в переулке Береговой-10, от дома № 69 по улице Пролетарской до дома № 137 по улице Рабочей | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги в переулке Береговой-10, от дома № 69 по улице Пролетарской до дома № 137 по улице Рабочей | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 2 450,00 |
| 2.6 | Грейдирование дороги по улице Пролетарской, от переулка Береговой-1 до переулка Береговой-4 | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Пролетарской, от переулка Береговой-1 до переулка Береговой-4 | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 11 270,00 |
| 2.7 | Устройство тротуара по улице Ростовской, от улицы Одесской до улицы К.Либкнехта | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по устройству тротуара и дороги по улице Ростовской, от улицы Одесской до улицы К.Либкнехта | 01.07.2011 - 01.08.2011 | 14 577 949,00 |
| 2.8 | Текущий ремонт дороги по улице Р.Люксембург, от улицы Советов до улицы Нижнесадовой | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Р.Люксембург, от улицы Советов до улицы Нижнесадовой | 01.08.2010 - 01.09.2010 | 3 797 168,00 |
| 2.9 | Текущий ремонт дороги по улице Шмидта, от здания открытого акционерного общества "570 авиационный ремонтный завод" до улицы Советов | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнен текущий ремонт асфальто-бетонного покрытия дороги по улице Шмидта, от здания открытого акционерного общества "570 авиационный ремонтный завод" до улицы Советов | 01.05.2010 - 30.05.2010 | 1 627 802,00 |
| 2.10 | Текущий ремонт дороги по улице Энгельса, от улицы Бердянской до улицы Нижнесадовой | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Энгельса, от улицы Бердянской до улицы Нижнесадовой | 20.09.2011 - 30.09.2011 | 3 205 719,00 |
| 2.11 | Грейдирование дороги по улице Краснофлотской, от переулка Береговой-1 до переулка Береговой-4 | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Краснофлотской, от переулка Береговой-1 до переулка Береговой-4 | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 11 025,00 |
| 2.12 | Благоустройство улицы Ленина, от улицы Нижне-садовой до улицы Победы | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Ленина, от улицы Нижнесадовой до улицы Победы | 19.07.2011 - 20.08.2011 | 24 000,00 |
| 2.13 | Текущий ремонт дороги и тротуаров по улице Таманской, от улицы Московской до улицы Пушкина (в районе домов № 212 - 224) | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по профилированию с добавлением инертного материала дороги по улице Таманской, от улицы Московской до улицы Пушкина (в районе домов № 212 - 224) | 26.10.2011 - 25.11.2011 | 71 404,00 |
| 2.14 | Текущий ремонт тротуаров по улице Железнодорожной, Пролетарской (нечетная сторона) | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по ремонту тротуаров по улице Железнодорожной, Пролетарской (нечетная сторона) | 01.09.2011 - 20.09.2011 | 1 044 474,00 |
| 2.15 | Благоустройство дороги по улице К.Либкнехта, от аэро-порта до улицы С.Романа | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнен текущий ремонт асфальто-бетонного покрытия с частичным перекрытием дорожного полотна дороги по улице К.Либкнехта, от аэропорта до улицы С.Романа | 13.04.2011 - 13.05.2011 | 48 000,00 |
| 2.16 | Благоустройство памятника Чернобыльцам | индивидуальным предпринимателем О.Ю. Опитиной выполнен текущий ремонт и благоустройство памятника Чернобыльцам | 28.11.2011 -08.12.2011 | 98 000,00 |
| 2.17 | Освещение памятника чернобыльцам | закрытым акционерным обществом "Сельхозэнерго" выполнены работы по установке 4 светильников с лампами ДРЛ-250 на территории, прилегающей к памятнику чернобыльцам, за счет внебюджетных средств | 17.06.2011 - 21.06.2011 | - |
| 2.18 | Благоустройство набережной Таганрогского залива (уста-новка урн, устройство кон-тейнерных площадок, уста-новка лестницы на спуске) | выполнено устройство лестничного спуска вблизи океанариума за счет внебюджетных средств | 13.04.2011 - 13.05.2011 | - |
| 2.19 | Благоустройство территории, прилегающей к въездному знаку | обществом с ограниченной ответственностью "БИЛ" выполнены работы по изготовлению и монтажу стелы при въезде в город, благоустрой-ству территории, прилегающей к въездному знаку | 10.08.2011 -20.08.2011 | 48 780,00 |
| 2.20 | Устройство системы водоотведения ливневых вод по улицам Нижнесадовой, Железнодорожной | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнено устройство поверхностного водоотвода по улице Железнодорожной, от улицы К.Либкнехта до улицы Одесской | 06.09.2010 -30.09.2010 | 590 600,00 |
| 2.21 | Освещение улицы Калинина, между улицами Советов и Победы | закрытым акционерным обществом "Сельхозэнерго" выполнены работы по установке 2 светильников с лампами ДРЛ-250 на улице Калинина, между улицами Советов и Победы | 22.04.2011 | 7 955,00 |
| 2.22 | Установка знаков, ограничивающих скорость, на улице Шмидта | обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление" выполнены работы по устройству на улице Шмидта искусственных неровностей, ограничивающих скорость | 01.05.2010 - 20.05.2010 | 10 000,00 |
| 2.23 | Ликвидация стоянки авто-транспорта на пересечении улиц Ленина и Победы | обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление" выполнены работы по установке знаков, запрещающих стоянку автотранспорта на пересечении улиц Ленина и Победы | 01.05.2010 - 20.05.2010 | 12 500,00 |
| 2.24 | Упорядочение стоянки авто-транспорта на пересечении улиц Морской и Сазонова | обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление" выполнены работы по установке знаков, запрещающих стоянку автотранспорта на пересечении улиц Морской и Сазонова | 01.05.2010 - 20.05.2010 | 10 000,00 |
| 2.25 | Продление графика движе-ния маршрутных такси до 23 часов | комиссией по регулированию рынка транспортных услуг администрации Ейского городского поселения утверждены графики движения, предусматривающие движение автобусов малой вместимости до 23 часов | 23.08.2010 | - |
| 2.26 | Организация работы пункта по оказанию медицинской помощи на пляже Таганрогского залива в летний период | муниципальным учреждением здравоохранения Ейского района "Центральная районная больница" организована работа пункта по оказанию медицинской помощи на пляже Таганрогского залива в летний период | 01.06.2010 | - |
| 2.27 | Ремонт дороги на пересече-нии улиц Морской и Краснодарской с укладкой металлических труб и отсыпкой дороги | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнен ремонт покрытия дороги на пересечении улиц Морской и Краснодарской с укладкой металлических труб и отсыпкой дороги | 16.07.2010 - 30.07.2010 | 50 000,00 |
| 2.28 | Благоустройство контейнер-ной площадки по улице Энгельса, 54 | выполнены работы по асфальтированию и установке ограждения контейнерной площадки за счет внебюджетных средств | 18.08.2011 - 21.08.2011 | - |
| 2.29 | Грейдирование дороги по улице Сазонова, от улицы Шмидта до улицы Октябрьской | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию части дороги протяженностью 80 метров по улице Сазонова, от улицы Шмидта | 23.08.2010 - 30.08.2010 | 6 000,00 |
| 2.30 | Грейдирование дорог по улицам Морской, Калинина, от военного городка до улицы С.Романа | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дорог по улицам Морской, Калинина, от военного городка до улицы С.Романа | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 1 960,00 |
| 2.31 | Благоустройство сливного коллектора в переулке Береговом 9 | обществом с ограниченной ответственностью "Югводоканал-Ейск" выполнены работы по благоустройству сливного коллектора в переулке Береговом 9 (установлено ограждение) | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 73 745,00 |
| 2.32 | Благоустройство тротуаров по улицам Свердлова, Мира | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по благоустройству дорог и тротуаров по улице Свердлова, от улицы Одесской до улицы Харьковской, по улице Мира, от улицы Харьковской до улицы Б.Хмельницкого | 01.06.2011 - 01.08.2011 | 4 366 478,00 |
| Итого |  |  |  | 88 448 902,00 |
| 3. Центральный избирательный округ № 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Ямочный ремонт дороги по улице К.Либкнехта, от улицы Гоголя до улицы Павлова | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия с частичным перекрытием дорожного полотна дороги по улице К.Либкнехта, от улицы Свердлова до улицы Павлова | 13.04.2011 - 13.05.2011 | 40 000,00 |
| 3.2 | Ямочный ремонт дороги по улице К.Либкнехта, от улицы Свердлова до улицы С.Романа |  |  |  |
| 3.3 | Ямочный ремонт дороги по улице С.Романа, от улицы Первомайской до улицы Б.Хмельницкого | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия с частичным перекрытием дорожного полотна дороги по улице С.Романа, от улицы Первомайской до улицы Б.Хмельницкого | 22.04.2011 - 26.04.2011 | 68 800,00 |
| 3.4 | Грейдирование дороги по улице Шевченко, от улицы Армавирской до улицы Б.Хмельницкого | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Шевченко, от улицы Армавирской до улицы Б.Хмельницкого | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 12 250,00 |
| 3.5 | Текущий ремонт дороги по улице Шевченко, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Баррикадной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнен текущий ремонт асфальто-бетонного покрытия дороги по улице Шевченко, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Баррикадной | 15.07.2011 - 25.07.2011 | 717 000,00 |
| 3.6 | Ямочный ремонт дороги по улице Таманской, от улицы К.Маркса до улицы Р.Люксембург, от улицы Пушкина до улицы Московской | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнен текущий ремонт асфальто-бетонного покрытия дороги по улице Таманской, от улицы Пушкина до улицы Московской | 30.06.2011 - 30.07.2011 | 800 000,00 |
| 3.7 | Грейдирование дороги по улице Таманской, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Баррикадной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Таманской, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Баррикадной | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 13 720,00 |
| 3.8 | Грейдирование дороги по улице Краснодарской, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Баррикадной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Краснодарской, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Баррикадной | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 13 720,00 |
| 3.9 | Грейдирование дороги по улице Свердлова, от улицы Харьковской до улицы Б.Хмельницкого | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по грейдированию с добавлением шлака дороги по улице Свердлова, от улицы Харьковской до улицы Б.Хмельницкого | 16.07.2010 - 30.09.2010 | 400 000,00 |
| 3.10 | Текущий ремонт дороги по улице Пушкина, от улицы С.Романа до улицы Советов | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнено сплошное перекрытие участка дороги по улице Пушкина, от улицы Мира до улицы Свердлова | 05.10.2011-15.10.2011 | 1 341 599,00 |
| 3.11 | Текущий ремонт тротуаров по улице Свердлова, от улицы К.Маркса до улицы Первомайской | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по ремонту тротуара по улице Свердлова, от улицы Янышева до улицы Первомайской | 19.07.2010 - 02.08.2010 | 90 000,00 |
| 3.12 | Текущий ремонт дороги по улице Свердлова, от улицы Харьковской до улицы Шмидта | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнен текущий ремонт асфальто-бетонного покрытия дороги по улице Свердлова, от улицы Харьковской до улицы Одесской | 19.07.2011 - 02.08.2011 | 10 000 092,00 |
| 3.13 | Текущий ремонт дороги по улице Коммунаров, от улицы Гоголя до улицы С.Романа | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Коммунаров, от улицы Гоголя до улицы С.Романа | 30.05.2010 - 15.06.2010 | 27 000,00 |
| 3.14 | Текущий ремонт дороги по улице Энгельса, от улицы Свердлова до улицы Ростовской | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Энгельса, от улицы Свердлова до улицы Ростовской | 17.09.2010 - 15.11.2010 | 3 026 379,00 |
| 3.15 | Текущий ремонт дороги по улице Мира, от улицы Харь-ковской до улицы Б.Хмель-ницкого | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Мира, от улицы Харьковской до улицы Б.Хмельницкого | 20.09.2011 - 30.09.2011 | 1 524 017,00 |
| 3.16 | Грейдирование дороги по улице Мира, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Баррикадной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Мира, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Баррикадной | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 16 170,00 |
| 3.17 | Грейдирование дороги по улице Полевой, от улицы Б.Хмельницкого до улицы К.Либкнехта | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Полевой,от улицы Б.Хмельницкого до улицы К.Либкнехта | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 16 905,00 |
| 3.18 | Текущий ремонт дороги по улице Плеханова, от улицы Коммунистической до улицы Н.Садовой | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Плеханова, от улицы Коммунистической до улицы Нижнесадовой | 17.09.2010 - 30.09.2010 | 2 354 593,00 |
| 3.19 | Грейдирование дороги по улице Орловской, от улицы Краснодарской до улицы Нижнесадовой | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Орловской, от улицы Краснодарской до улицы Победы | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 12 250,00 |
| 3.20 | Грейдирование дороги по улице Орловской, от улицы Полевой до улицы О.Кошевого | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Орловской, от улицы Полевой до улицы О.Кошевого | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 6 125,00 |
| 3.21 | Грейдирование дороги по улице Сазонова, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Харьковской | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Сазонова, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Харьковской | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 8 575,00 |
| 3.22 | Текущий ремонт дороги по улице Баррикадной, от улицы Коммунистической до улицы Краснодарской | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Баррикадной, от улицы Коммунистической до улицы Мира | 09.07.2011 - 02.08.2011 | 115 000,00 |
| 3.23 | Текущий ремонт дороги по улице Баррикадной, от улицы Коммунистической до улицы Мира |  |  |  |
| 3.24 | Грейдирование дороги по улице Кухаренко, от улицы Коммунистической до улицы Мира | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Кухаренко, от улицы Коммунистической до улицы Мира | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 18 375,00 |
| 3.25 | Грейдирование дороги по улице Балабанова, от улицы Гоголя до улицы Мира | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Балабанова, от улицы Гоголя до улицы Мира | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 15 925,00 |
| 3.26 | Грейдирование дороги по улице Б.Камышановых, от улицы Ростовской до улицы Мира | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Б.Камышановых, от улицы Ростовской до улицы Мира | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 7 350,00 |
| 3.27 | Грейдирование дороги по улице Седина, от улицы Б.Хмельницкого до улицы К.Либкнехта | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Седина, от улицы Б.Хмельницкого до улицы К.Либкнехта | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 22 295,00 |
| 3.28 | Укрепление склона по улицам Московской, Бердянской, устройство лестничного марша | выполнены работы по укреплению склона по улицам Московской, Бердянской, выполнено устройство лестничного спуска за счет внебюджетных средств | 17.04.2010 - 25.04.2010 | - |
| 3.29 | Грейдирование дороги по улице Нижнесадовой, от улицы Московской до улицы Армавирской | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Нижнесадовой, от улицы Московской до улицы Армавирской | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 13 345,00 |
| 3.30 | Текущий ремонт дороги по улице Армавирской, от улицы Нижнесадовой до улицы Строителей | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по текущему ремонту дороги по улице Армавирской, от улицы Нижнесадовой до улицы Строителей | 24.05.2010 -30.06.2010 | 2 882 864,00 |
| 3.31 | Текущий ремонт дороги по улице Гоголя, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Шмидта | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по текущему ремонту дороги по улице Гоголя, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Первомайской | 17.05.2010 -30.06.2010 | 1 402 323,00 |
| 3.32 | Грейдирование дороги по улице Гоголя, от улицы Кухаренко до улицы Балабанова | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Гоголя, от улицы Кухаренко до улицы Балабанова | 18.06.2010 - 15.07.2010 | 100 000,00 |
| 3.33 | Текущий ремонт дороги по улице Одесской, от улицы С.Романа до улицы Железнодорожной | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по текущему ремонту дороги по улице Одесской, от улицы С.Романа до улицы Железнодорожной | 17.04.2010-10.11.2010 | 5 384 913,00 |
| 3.34 | Освещение улицы Шевченко, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Харьковской | закрытым акционерным обществом "Сельхозэнерго" выполнены работы по установке 2 светильников с лампами ДРЛ-250 на улице Шевченко, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Харьковской | 06.06.2011 | 7 995,00 |
| 3.35 | Текущий ремонт дороги по улице Ростовской, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Шмидта | закрытым акционерным обществом «Ейская дорожная передвижная механизированная колонна» выполнены работы по текущему ремонту дороги и тротуаров по улице Ростовской, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Первомайской | 17.05.2010 -30.06.2010 | 2 520 007,00 |
| 3.36 | Ремонт тротуара по улице Ростовской, от улицы К.Либкнехта до улицы Энгельса (нечетная сторона) |  |  |  |
| 3.37 | Ямочный ремонт дороги по улице Ростовской, от улицы Пушкина до улицы Армавирской | открытым акционерным обществом «Дорожное строительное управление № 2» выполнены работы по ремонту тротуара и асфальтобетонного покрытия дороги по улице Ростовской, от улицы Энгельса до улицы Б.Хмельницкого | 01.06.2011 - 01.07.2011 | 5 449 776,00 |
| 3.38 | Текущий ремонт тротуаров по улице Ростовской, от улицы Пушкина до улицы Первомайской |  |  |  |
| 3.39 | Текущий ремонт тротуаров по улице Ростовской, от улицы Пушкина до улицы К.Либкнехта |  |  |  |
| 3.40 | Грейдирование дороги по улице Ростовской, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Баррикадной | закрытым акционерным обществом «Ейская дорожная передвижная механизированная колонна» выполнены работы по грейдированию дороги по улице Ростовской, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Баррикадной | 18.06.2010 - 15.07.2010 | 10 580,00 |
| Итого |  |  |  | 39 970 663,00 |
| 4. Юго-западный избирательный округ № 4 |  |  |  |  |
| 4.1 | Грейдирование дороги по улице Гастелло, от улицы Маяковского до улицы Баррикадной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Гастелло, от улицы Маяковского до улицы Баррикадной | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 14 700,00 |
| 4.2 | Асфальтирование дороги по улице Маяковского в районе мясокомбината | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по асфальтированию дороги по улице Маяковского в районе мясокомбината | 17.09.2010 -10.11.2010 | 2 438 943,00 |
| 4.3 | Грейдирование дороги по улице Герцена, от улицы Луговой до садов | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Герцена, от улицы Луговой до садов | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 20 000,00 |
| 4.4 | Ремонт дороги по улице Плеханова | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по ремонту дороги по улице Плеханова, от дома № 2/1 по улице Плеханова до улицы Коммунистической | 12.09.2010 -16.11.2010 | 2 354 593,00 |
| 4.5 | Ремонт дороги по улице Коммунистической, в районе дома № 47 | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по асфальтированию дороги по улице Коммунистической, в районе дома № 47 | 17.09.2010 - 10.11.2010 | 50 000,00 |
| 4.6 | Благоустройство дороги по улице Красной, от улицы Коммунистической до улицы Мичурина | обществом с ограниченной ответственностью "БИЛ" выполнены работы по укладке тротуарной плитки по улице Красной; открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по ремонту дороги по улице Красной, от переулка Печорского до улицы Коммунистической | 06.04.2010 - 26.04.2010 17.09.2010 -16.11.2010 | 495 000,00 2 244 430,00 |
| 4.7 | Грейдирование дороги по улице Баррикадной, от улицы Коммунистической до улицы Некрасова | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по грейдированию с добавлением шлака дороги по улице Баррикадной, от улицы Коммунистической до улицы Некрасова | 16.07.2010 - 30.09.2010 | 13 000,00 |
| 4.8 | Грейдирование дороги по улице Толстого, от улицы Коммунистической до улицы Чкалова | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Толстого, от улицы Коммунистической до улицы Чкалова | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 6 112,00 |
| 4.9 | Грейдирование дороги по улице С.Романа, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Баррикадной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице С.Романа, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Баррикадной | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 9 291,00 |
| 4.10 | Грейдирование дороги по улице Высоцкого, от улицы Абрикосовой до улицы Шоссейной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Высоцкого, от улицы Абрикосовой до улицы Шоссейной | 18.06.2011 - 15.07.2011 | 10 500,00 |
| 4.11 | Грейдирование дороги по улице Российской, от улицы Абрикосовой до улицы Шоссейной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Российской, от улицы Абрикосовой до улицы Шоссейной | 18.06.2011 - 15.07.2011 | 10 500,00 |
| 4.12 | Грейдирование дороги по улице Светлой, от улицы Абрикосовой до улицы Шоссейной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Светлой, от улицы Абрикосовой до улицы Шоссейной | 18.06.2011 - 15.07.2011 | 10 500,00 |
| 4.13 | Грейдирование дороги по улице Грушевой, от улицы Абрикосовой до улицы Шоссейной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Грушевой, от улицы Абрикосовой до улицы Шоссейной | 18.06.2011 - 15.07.2011 | 10 500,00 |
| 4.14 | Грейдирование дороги по улице Куйбышева, от улицы Абрикосовой до улицы Шоссейной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Куйбышева, от улицы Абрикосовой до улицы Шоссейной | 18.06.2011 - 15.07.2011 | 10 500,00 |
| 4.15 | Грейдирование дороги по улице Кубанской, от улицы Абрикосовой до улицы Шоссейной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Кубанской, от улицы Абрикосовой до улицы Шоссейной | 18.06.2011 - 15.07.2011 | 10 500,00 |
| 4.16 | Грейдирование дороги по улице Белинского, от улицы Абрикосовой до улицы Шоссейной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Белинского, от улицы Абрикосовой до улицы Шоссейной | 18.06.2011 - 15.07.2011 | 10 500,00 |
| 4.17 | Грейдирование дороги по улице Хрюкина, от улицы Осипенко до улицы Некрасова | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Хрюкина, от улицы Осипенко до улицы Некрасова | 18.06.2011 - 15.07.2011 | 10 500,00 |
| 4.18 | Грейдирование дороги по улице Матросова, от улицы Осипенко до улицы Некрасова | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Матросова, от улицы Осипенко до улицы Некрасова | 18.06.2011 - 15.07.2011 | 10 500,00 |
| 4.19 | Грейдирование дороги по улице Павленко, от улицы Коммунистической до улицы Мичурина | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Павленко, от улицы Коммунистической до улицы Мичурина | 15.06.2010 - 19.07.2010 | 23 000,00 |
| 4.20 | Грейдирование дороги по улице Есенина, от улицы Луговой до садов | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колон-на" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Есенина, от улицы Луговой до садов | 15.06.2010 - 19.07.2010 | 24 000,00 |
|  |  | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию (с инертным материалом) дороги по улице Есенина, от улицы Лазурной до улицы Щорса | 24.10.2011 - 23.11.2011 | 151 230,00 |
| 4.21 | Грейдирование дороги по улице Лермонтова, от улицы Маяковского до улицы Баррикадной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Лермонтова, от улицы Маяковского до улицы Баррикадной | 15.06.2010 - 19.07.2010 | 6 000,00 |
| 4.22 | Грейдирование дороги по улице Осипенко, от улицы Маяковского до улицы Баррикадной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Осипенко, от улицы Маяковского до улицы Баррикадной | 15.06.2010 - 19.07.2010 | 12 000,00 |
| 4.23 | Грейдирование дороги по улице Парковой, от улицы Ленинградской до улицы Красной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Парковой, от улицы Ленинградской до улицы Красной | 15.06.2010 - 19.07.2010 | 16 000,00 |
| 4.24 | Грейдирование дороги по улице Международной, от улицы Луговой до садов | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию 1550 м дороги по улице Международной, от улицы Луговой до садов | 18.06.2010-15.07.2010 | 38 793,00 |
| 4.25 | Грейдирование дороги по улице Ярославской, от улицы Луговой до садов | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Ярославской, от улицы Луговой до садов | 15.06.2010 - 19.07.2010 | 32 550,00 |
| 4.26 | Грейдирование дороги по улице Абрикосовой, от улицы Киевской до садов | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по грейдированию с инертным материалом дороги по улице Абрикосовой, от улицы Киевской до садов | 30.09.2010 | 230 140,00 |
| 4.27 | Грейдирование дороги в переулке Мичуринский, от улицы Киевской до садов | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по грейдированию (с инертным материалом) дороги в переулке Мичуринском, от улицы Воронцова до улицы Щорса | 24.10.2011 - 23.11.2011 | 239 447,00 |
| 4.28 | Грейдирование дороги по улице Суворова, от улицы Мичурина до улицы Шоссейной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию 1600 м дороги по улице Суворова, от улицы Мичурина до улицы Шоссейной | 18.06.2010 -15.07.2010 | 33 851,00 |
| 4.29 | Грейдирование дороги по улице Воронцова, от улицы Мичурина до улицы Шоссейной | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по грейдированию (с инертным материалом) дороги по улице Воронцова, от улицы Абрикосовой до переулка Мичуринского | 24.10.2011 - 23.11.2011 | 882 170,00 |
| 4.30 | Грейдирование дороги по улице Лазурной, от улицы Мичурина до улицы Абрикосовой | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по грейдированию (с инертным материалом) дороги по улице Лазурной, от улицы Мичурина до улицы Абрикосовой | 24.10.2011 - 23.11.2011 | 2 228 021,00 |
| 4.31 | Грейдирование дороги по улице Некрасова, от улицы Маяковского до улицы Баррикадной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Некрасова, от улицы Маяковского до улицы Плеханова | 18.06.2010 - 15.07.2010 | 4 800,00 |
| 4.32 | Ремонт дороги в районе автовокзала (территория за баром «Эдем») | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по ремонту проезда от дома № 66/12 по улице Красной до автовокзала | 23.08.2011 - 30.08.2011 | 883 367,00 |
| 4.33 | Грейдирование дороги по улице Крупской, от улицы Маяковского до улицы Баррикадной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Крупской, от улицы Маяковского до улицы Баррикадной | 18.06.2010 - 15.07.2010 | 14 400,00 |
| 4.34 | Благоустройство придомовых территорий во втором микрорайоне | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по ремонту подъезда к гимназии № 14 от улицы Плеханова до дома № 14,ремонт проезда № 1 от дома № 49/7 по улице Коммунистической до улицы Киевской | 19.09.2011 - 19.10.2011 | 646 049,00 338 968,00 |
| 4.35 | Подсыпка дорог по улицам Комсомольской, Степной, Октябрьской в поселке Краснофлотском | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по подсыпке дорог по улицам Комсомольской, Степной, Октябрьской в поселке Краснофлотском | 16.07.2010 - 30.09.2010 | 248 000,00 |
| 4.36 | Устройство сети уличного освещения улиц Куйбышева, Тенистой, Грушевой, Светлой, Абрикосовой | закрытым акционерным обществом "Сельхозэнерго" выполнены работы по установке 5 светильников с лампами ДРЛ-250 на улице Абрикосовой | 11.10.2011 -15.10.2011 | 458 613,00 |
| 4.37 | Ремонт проезжей части дороги по улице Герцена | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Герцена, от дома № 5а до дома № 42/1 | 17.09.2010 - 15.11.2010 | 862 510,10 |
| 4.37 | Газификация детского сада № 27 в поселке Краснофлотском | выполнены работы по строительству системы газоснабжения поселка Краснофлотского, включающей и здание детского сада № 27 | 30.03.2011 | 4 100 000,00 |
| 4.38 | Газификация поселка Краснофлотского |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 19 204 478,00 |
| 5. Юго-восточный избирательный округ № 5 |  |  |  |  |
| 5.1 | Текущий ремонт дороги по улице Свободы, от улицы Коммунистической до улицы Нижнесадовой | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Свободы, от улицы Коммунистической до улицы Нижнесадовой | 17.09.2010 - 15.11.2010 | 2 380 762,00 |
| 5.2 | Текущий ремонт проезда и тротуара от улицы Красной к школе № 7 | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по ремонту проезда и тротуара от улицы Красной до школы № 7 | 30.05.2011 - 07.09.2011 | 2 429 086,00 |
| 5.3 | Грейдирование дороги по улице Совхозной, от улицы Свободы до улицы Красной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Совхозной, от улицы Свободы до улицы Красной | 18.06.2010 - 15.07.2010 | 8 400,00 |
| 5.4 | Грейдирование дороги по улице Нижнесадовой в районе дома № 286 | открытым акционерным обществом "Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Нижнесадовой в районе дома № 286 | 18.06.2010 - 15.07.2010 | 25 000,00 |
| 5.5 | Грейдирование дороги по улице Новой, от улицы Коммунистической до улицы Кирпичной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Новой, от улицы Коммунистической до улицы Кирпичной | 18.06.2010 - 15.07.2010 | 11 000,00 |
| 5.6 | Грейдирование дороги по улице Каштановой, от улицы Коммунистической до улицы Кирпичной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Каштановой, от улицы Коммунистической до улицы Кирпичной | 18.06.2010 - 15.07.2010 | 8 400,00 |
| 5.7 | Грейдирование дороги по улице Звездной, от улицы Коммунистической до улицы Кирпичной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Звездной, от улицы Коммунистической до улицы Кирпичной | 18.06.2010 - 15.07.2010 | 8 400,00 |
| 5.8 | Грейдирование дороги улицы Архитекторов, от улицы Коммунистической до улицы Кирпичной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Архитекторов, от улицы Коммунистической до улицы Кирпичной | 18.06.2010 - 15.07.2010 | 8 000,00 |
| 5.9 | Грейдирование дороги по улице Севастопольской, от улицы Щорса до переулка Архитекторов | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Севастопольской, от улицы Щорса до переулка Архитекторов | 18.06.2010 - 15.07.2010 | 18 900,00 |
| 5.10 | Грейдирование дороги по улице Космонавтов, от улицы Абрикосовой до улицы Шоссейной | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по грейдированию дороги по улице Космонавтов, от улицы Абрикосовой до улицы Шоссейной | 18.06.2010 - 15.07.2010 | 10 500,00 |
| 5.11 | Ремонт асфальтового покрытия дорог по улица Герцена, Луговой, Ярославской, Космонавтов (по маршруту № 7) | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по улицам Герцена, Луговой, Ярославской, Космонавтов | 19.07.2011 - 02.08.2011 | 45 000,00 |
| 5.12 | Строительство детской площадки на придомовых территориях жилых домов № 20/1, 85/5 по улице Коммунистической, № 47/5 по улице Красной, № 70 по улице Центральной | индивидуальным предпринимателем С.А.Жарко-вым С.А. выполнена установка детского городка, спортивных тренажеров на придомовой территории дома № 20/1 по улице Коммунистической | 15.06.2011 -22.06.2011 | 2 902 759,00 |
| 5.13 | Строительство газопровода в микрорайонах № 44, 45, 51 - 54 | выполнены работы по строительству системы газоснабжения за счет внебюджетных средств | 15.04.2010 -27.08.2010 | - |
| Итого |  |  |  | 7 856 207,00 |
| Всего |  |  |  | 158 495 845,00 |

| Начальник муниципального учрежде ия "Управление жилищно-коммунального хозяйства Ейского городского поселения Ейского района" | Н.В. Космин |
| --- | --- |